동아일보 부트캠프

| 훈련과정 | [미디어 프론티어] 생성형 AI 마스터 클래스 (콘텐츠 플랫폼 개발) | 훈련기간 (수업일) | 2026/01/29~2026/06/10 |
| --- | --- | --- | --- |
| 훈련직종 | 생성형 AI 활용 웹서비스 개발 | 교과목 | 동아일보 부트캠프 |
| 수업목표 | - 생성형 AI 및 자연어 처리 기술을 활용하여 요구사항에 맞는 기능을 설계하고 구현할 수 있다. - FastAPI를 기반으로 RESTful API를 설계하고, 프론트엔드 및 AI 모델과의 연동 구조를 적절히 구현한다. - 프로젝트 수행 과정에서 요구사항 분석, 문제 해결, 문서화 및 발표까지 전체 개발 프로세스를 체계적으로 수행한다. |  |  |
| 프로젝트 과제명 | - 생성형 AI 기반 인터랙티브 콘텐츠 제작 프로젝트 |  |  |
| 과제수행 유형 | □단독 작업 □ 팀 내 단독작업 ■팀(협동)작업 |  |  |
| 과제수행 기간 (지시일 ~ 마감일) | 2026/04/02~2026/05/29 | 과제 수행시간 | 220 시간 |
| 계획서 제출일 | 2026. 06. 01(월) | 과제수행 결과물 유형 | https://github.com/rlaalswl88-beep/projectcontact2026 |
| 훈련교사 | 유 순 복 | 팀원/학습자 | 조은정 |

| 프로젝트 과제수행 절차 (작업절차) | 소요 예정시간 | 활용 교보재 & 장비 (SW 포함) | 고려사항 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 프로젝트 주제 및 요구 기능 정의 | 4시간 | Chrome, Notion, Google Docs | 고립감·연결을 주제로 한 인터랙티브 콘텐츠 방향 설정, 설문·개인 결과·통계·따뜻한 메시지·3D 체험 기능 범위 정의 |
| 2. 참고 자료 및 사례 조사 | 2시간 | GitHub, 실서비스, 논문/PDF 자료 | 고립감 척도, 설문형 콘텐츠, 감정 기반 결과 제공 방식, 인터랙티브 웹 UI 흐름 참고 |
| 3. DB 구조 및 데이터 흐름 설계 | 6시간 | MySQL Workbench, Aiven MySQL, dbdiagram.io | survey_participants, user_responses, scenes_metadata, scene_options, cheer_messages 등 테이블 관계 설계, 설문 응답·결과·통계 데이터 흐름 정의 |
| 4. 개발환경 구축 | 3시간 | VS Code, Node.js, Vite, MySQL, Git/GitHub | React/Vite 프론트엔드와 Node.js/Express 백엔드 프로젝트 구성, 환경변수(.env), DB 연결, 실행 스크립트 설정 |
| 5. 프론트엔드 화면 및 인터랙션 구현 | 8시간 | React, React Router, CSS, GSAP, Framer Motion | Step1 설문 화면, Step2 3D 스크롤 체험, Step3 결과·통계·채팅 화면 구현, 모바일 중심 UI와 화면 전환 처리 |
| 6. 백엔드 API 및 DB 연동 구현 | 7시간 | Node.js, Express, mysql2, REST API | 설문 저장, 개인 결과 조회, 전체 통계 조회, 장면 데이터 조회, 따뜻한 메시지 저장/조회 API 구현 |
| 7. AI 분석 및 메시지 필터링 기능 구현 | 6시간 | OpenAI API, Prompt-based RAG, fastscanner, 금칙어 CSV/TXT | 개인 결과 분석, 주관식 응답 감정 분류, 따뜻한 메시지 금칙어 1차 필터링 및 LLM 기반 2차 검수 처리 |
| 8. 3D 콘텐츠 및 시각화 구현 | 6시간 | Three.js, React Three Fiber, Drei, Matter.js | 고립감을 표현하는 3D 해저 공간 구현, 자이로/마우스 반응, 참여자 입자 시각화, 통계 그래프와 연결 |
| 9. 통합 테스트 및 오류 수정 | 4시간 | Chrome DevTools, Playwright, npm build, ESLint | 프론트-백엔드 API 연동 확인, DB 저장/조회 검증, 모바일 화면 깨짐 수정, 빌드 오류 및 런타임 오류 점검 |
| 10. 발표 자료 및 결과 정리 | 3시간 | PowerPoint, Markdown, 캡처 이미지, 시연 영상 | 프로젝트 개요, 주요 기능, DB 구조, API 흐름, AI/RAG 처리 방식, 3D 인터랙션 화면을 발표용으로 정리 |

| 프로젝트 수행 전 진단 평가 - 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 생성형 AI를 활용한 서비스 주제를 정하고, 사용자 요구를 반영하여 프로젝트 방향을 설정하였는가? |  |
|  | 프로젝트 주제 | 생성형 AI 기반 인터랙티브 콘텐츠 제작 프로젝트 |
| 2 | 사용자 입력 → AI 처리 → 결과 출력의 전체 흐름을 이해하고, 기능 구조 및 시나리오를 작성하였는가? |  |
| 프로젝트 구조 화면캡처(자신이 작업한 프로젝트 구조화면 캡처) |  |  |

| 프로젝트 수행 중간 진단 평가 - 2 |  |
| --- | --- |
| 3 | 프롬프트 설계를 통해 원하는 결과를 생성할 수 있도록 입력값(주제, 키워드, 스타일 등)을 구성하였는가? |
| 4 | FastAPI 활용하여 AI 기능을 API 형태로 구현하고, 정상적으로 결과를 반환하는가? |
| 5 | 프론트엔드와 백엔드를 연동하여 비동기 방식으로 AI 결과를 화면에 출력하는 기능을 구현하였는가? |
| 서비스 메인화면 및, DB 데이터 화면 캡처 (자신이 작업하고 있는 DB화면 캡처) |  |
| DB |  |
| 서비스 화면 |  |

| 프로젝트 수행 종료 진단 평가 - 3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6 | 콘텐츠 생성, 요약, 변환 등 주요 기능이 요구사항에 맞게 정상적으로 동작하는가? |  |
| 7 | 다양한 입력값에 따라 AI 결과가 적절하게 변화하며, 결과 품질이 일정 수준 이상 유지되는가? |  |
| 8 | 입력 오류나 실행 오류 발생 시 기본적인 예외 처리 및 사용자 안내가 이루어지는가? |  |
| 9 | API 요청과 응답 구조(JSON 형식)를 이해하고, 프론트엔드와의 데이터 흐름이 올바르게 연결되었는가? |  |
| 10 | 프로젝트 전체 흐름을 이해하고, 기능 구현 과정과 결과를 명확하게 설명할 수 있는가? |  |
|  | 소스코드 깃주소 | https://github.com/rlaalswl88-beep/projectcontact2026 |
| AI 주요한 서비스 화면 캡처 (자신이 서비스한 결과화면 캡처) |  |  |
| A컨텐츠 : 스토리형 설문 컨텐츠 B컨텐츠 : 몰입형 3D 스크롤링 컨텐츠 C컨텐츠 : 정보 레이어링 컨텐츠 |  |  |