프로젝트 작업일지

| 훈련과정 | [미디어 프론티어] 생성형 AI 마스터 클래스 (콘텐츠 플랫폼 개발) | 훈련기간 (수업일) | 2026/04/02~2026/05/22 |
| --- | --- | --- | --- |
| 훈련직종 | 생성형 AI 활용 웹서비스 개발 | 교과목 | 동아일보 부트캠프 |
| 프로젝트 명 | - 생성형 AI 기반 인터랙티브 콘텐츠 제작 프로젝트 |  |  |
| 과제수행 유형 | □ 단독 작업 □ 팀 내 단독작업 ■팀(협동)작업 |  |  |
| 과제수행 기간 (지시일 ~ 마감일) | 2026/04/02~2026/05/28 | 작성자 | 조은정 |
| 작업 환경 | 분류; 도구명; 활용 목적. 개발 IDE; VS Code, Cursor, Codex; RestAPI·React 프로젝트 개발 및 실행. 언어/프레임워크; Node.js, RestAPI, React, HTML/CSS/JavaScript; AI API 연동 및 인터랙티브 웹 UI 구현. 서버 실행; Express; RestAPI 서버 실행 및 테스트. AI 연동; OpenAI API; 텍스트 분석, 요약, 유효성 체크 및 필터링. 데이터 관리; CloudeDB(overview), MySQL; 참여형 메시지 저장 및 추후 데이터 관리. 프론트 연동; Fetch API, Axios, Vite; 비동기 통신 및 결과 화면 출력. 문서화/협업; Notion, Google Docs, GitHub, KakaoTalk; 기획 문서, 회의 기록, 형상 관리. 디자인/기획; Figma; 화면 설계, 사용자 흐름, 데이터 구조 설계. 개발 IDE; VS Code, Cursor, Codex; RestAPI·React 프로젝트 개발 및 실행. 언어/프레임워크; Node.js, RestAPI, React, HTML/CSS/JavaScript; AI API 연동 및 인터랙티브 웹 UI 구현. 서버 실행; Express; RestAPI 서버 실행 및 테스트. AI 연동; OpenAI API; 텍스트 분석, 요약, 유효성 체크 및 필터링. |

| 작업 일자 | 작업 내용 | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 2026.04.02 | 프로젝트 방향탐색 | 사용자가 직접 체헙하는 인터렉티브 콘텐츠 방향의 프로젝트 확인 |
| 2026.04.03 | 자료조사 | 고독사, 청년 고립, 고독생, 고독사예방법 관련 기사 자료를 조사해 공유함. |
| 2026.04.03 | 기획 의견 | 고립 문제를 예방 관점으로 풀어내는 방향으로 기획안 확정 |
| 2026.04.03 | 팀 Notion생성 및 공유 | 팀원들이 확인 소통할 수 있는 노션 제작후 공유 |
| 2026.04.06 | 팀 구성 및 역할정리 | 팀명, 팀장, 발표, PPT, OpenAI 결제 등 프로젝트 진행을 위한 역할을 논의함. |
| 2026.04.15 | 기술 방향 협의 | 프론트는 React, 백엔드는 Python 기반으로 검토하겠다고 기술 구현 방향을 공유함. DB는 저장/조회 요소가 명확해진 뒤 설계 필요성을 논의함. |
| 2026.04.15 | 1차 PPT초안 제작 | 프로젝트 개요, 기획 배경, 콘텐츠 개요, 상세 콘텐츠 설계, 분석, 기대효과, 후속 연계 방향을 발표용 PPT로 구성 |
| 2026.04.20 | 1차 PPT 공유 및 검토 | Notion 문서와 PPT 내용을 바탕으로 추가 정리가 필요한 부분을 확인 |
| 2026.04.22 | 보안 자료 정리 | 발표 전후로 필요한 설명 자료와 기획 근거를 다시 정리 |
| 2026.04.24 | 피드백관련 미팅 및 개발 협업 | 개발 협업 환경을 준비하고, 각 구간별 구현 레퍼런스를 구체화 |
| 2026.04.27 | 팀 작업일지 공유 | 팀 작업일지 정리하여 공유함 |
| 2026.04.27 | 스토리보드 시각화 자료 방향논의 | 실사위주의 바일 환경을 고려해 9:16 세로형 화면 구성 방향성 확정 |
| 2026.04.29 | 자료수집 (C컨텐츠) | C컨텐츠에 들어갈 관련 기사나 자료, 논문, 지자체 수집 및 정리 팀원과 공유 |
| 2026.04.30 | 문서/트러블슈팅 | 트러블 슈팅관련 팀원 협의내용 정리 및 문서화 |
| 2026.04.30 | 개발/C 콘텐츠 | C컨텐츠 결과 통계 채팅 화면 구현 및 AI활용한 이미지 생성 |
| 2026.05.06 | UI 자료수집 | 통계 그래프 UI관련 참고 자료수집 완료 및 팀원공유 |
| 2026.05.07 | 자료수집 (C컨텐츠) 보안 | 자료 추가 수집 및 지자체 이미지 수집 보안 |
| 2026.05.08 | 2차 PPT초안 작업 | 메인색상 공유 및 PPT초안 작성 팀원 작업물 확인 및 일지 정리 |
| 2026.05.10 | 작업물 정리 | 팀원끼리 공유된 작업물 정리 및 문서정리 |
| 2026.05.13 | 작업일지 및 PPT 공유 | 작업일지 업데이트본 팀원공유 및 프로젝트 개발 과정 과 산출물 흐름을 정리하여 PPT구조를 정비함 |
| 2026.05.18 | 피드백 파일작성 | 피드백 파일 작성하여 팀원공유 노션정리 |